SLAC Reranker 设计方案（更新版）

基于当前实际实现更新：现阶段以 inference-only 为主，优先解决模块定位、工程组织、输入输出契约与上游衔接；不引入训练复杂度。

| 版本 | v2026-03-17 |
| --- | --- |
| 设计状态 | 已按当前开发结果修订 |
| 模型 | BAAI/bge-reranker-v2-m3 |
| 实现后端 | transformers + CUDA + FP16 |
| 当前结论 | 模块已跑通，可作为 retrieval 的稳定下游 |

当前阶段结论 当前 reranker 已完成 inference-only 与 pipeline 两条 runner 的实际联调，模型固定为 BAAI/bge-reranker-v2-m3，本阶段不引入训练链路。

# 1. 阶段目标与结论

本阶段的目标不是继续优化 retrieval，也不是立即训练专用 reranker，而是把现成 cross-encoder 稳定接到 retrieval baseline 后面，形成一个可运行、可验证、可继续扩展的独立模块。当前目标已经达成：模型接入成功，inference-only runner 与 pipeline runner 均已联调通过。

为什么当前不训练 当前 retrieval 已冻结，reranker 的首要价值是用更强的 query–passage 匹配能力重排 top-k 候选。训练链路会显著增加数据构造、评价和维护成本，而在本阶段并非必要。

# 2. 模块定位

| 模块 | 职责 | 当前是否属于 reranker 范围 |
| --- | --- | --- |
| retrieval | 产出 query 级候选文件 *.reranker_input.jsonl | 否 |
| reranker core | 候选池裁剪、pair scoring、排序、导出 reranked_candidates | 是 |
| pack bridge | 把排序结果以更稳定的方式传给下游 | 桥接层，已实现导出 |
| packing | 按 token 预算与策略组织最终证据包 | 否 |
| answer | 基于 evidence 生成最终回答 | 否 |

因此，packing 不是 reranker 模块本体；本次实现里之所以存在 pipeline runner，是为了把 reranker 的输出更顺滑地传给下游。

# 3. 为什么采用 pair scoring，而不是 listwise 或训练式 reranker

当前上游已经为每个 query 产出几十到上百条候选，最自然也最稳健的做法是对每条 query–candidate 独立打分，再按分数重排。

pair scoring 与现成模型 bge-reranker-v2-m3 的接口天然匹配，实现成本和验证成本都最低。

listwise 方案虽然理论上可能利用候选间关系，但会显著增加输入组织、显存、实现复杂度与后续调试成本。

在当前阶段，没有足够高质量标注来支撑专门训练；直接接现成 reranker 的收益/成本比最高。

# 4. 模型与运行时选择

| 项 | 当前实现 |
| --- | --- |
| 模型名称 | BAAI/bge-reranker-v2-m3 |
| 加载方式 | 优先使用 model_path 指向本地目录；不依赖服务器在线下载 |
| 推理后端 | transformers |
| 设备 | cuda |
| 精度 | float16 |
| 默认 batch_size | 8 |
| 默认 max_length | 1024 |

实际 smoke test 与 targeted_run_003 的验证均表明：本地模型目录加载、CUDA 推理与批量打分都已正常工作。

# 5. 当前实现的工程结构

SLAC/reranker/ ├─ configs/ │ └─ reranker_config.yaml ├─ io/ │ ├─ readers.py │ └─ validators.py ├─ models/ │ └─ bge_reranker_v2_m3.py ├─ run/ │ ├─ run_reranker_infer_only.py │ └─ run_reranker_pipeline.py └─ ...（候选池选择、写出、summary 等辅助模块）

这套结构的原则是：模型封装、输入归一化、runner 编排三者分离。这样后续即使替换模型、收紧契约或增加评价脚本，也不需要重写整个主链。

# 6. 候选池策略（按当前配置）

| 配置项 | 当前值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| direct_top_n | 30 | 优先保留直接命中的候选。 |
| expanded_top_n | 20 | 保留一部分 tree expansion 产生的候选。 |
| max_pairs_per_query | 50 | 每个 query 最多送 50 对做 rerank。 |
| dedupe_key | chunk_id | 按 chunk 去重。 |
| output_top_n | 50 | 当前输出全部保留下来，便于下游再截断。 |
| pack_top_n | 12 | pipeline 模式下 bridge 默认预留给 packing 的 top-n。 |

这个策略体现的是“先保守接入，再逐步压缩”的路线：先让 reranker 真正参与排序，再决定是否进一步减小候选池或缩短传给下游的长度。

# 7. 输入/输出设计要点

正式上游输入是 retrieval 导出的 *.reranker_input.jsonl，而不是原始 query 文件。

读取层允许不同 retrieval 版本字段不完全同构；会自动完成 query_text、passage_text、retrieve_rank_fused、role 的归一化。

正式对外输出是 queries/*.reranked_candidates.jsonl；这才是排序结果的 source of truth。

pipeline runner 额外导出 pack_bridge，是为了给 downstream packing 提供稳定入口，而不是把 packing 并入 reranker 本体。

# 8. 当前验证现象（基于 targeted_run_003）

| 现象 | 解释 |
| --- | --- |
| qt_001 top1 被纠正 | 说明 reranker 确实能够修正 retrieval 原始 top1，而不仅仅是“成功跑起来”。 |
| qt_010 等语义 query 排序合理 | 说明现成模型在规范性文本上也具备可用的 query–passage 相关性判断。 |
| qt_025 hard negative 分数整体很低 | 说明 reranker 已经提供可用于拒答/低证据过滤的置信度信号。 |
| qt_015 出现跨文档 near-duplicate 竞争 | 这是内容相关性排序的正常现象，不是接口错误；后续可再考虑轻量 tie-break。 |
| 部分 passage_text 存在 path + text 冗余 | 当前可接受；这是 retrieval 导出风格带来的输入冗余，不影响模块边界。 |

# 9. 为什么当前版本已经够用

从工程角度，当前版本已经满足“可落地”的标准：输入契约明确、目录组织清楚、模型可本地加载、runner 可复现、输出有 summary 和 debug 支撑、并且在真实 targeted query 上看到了明显有意义的重排。对于当前阶段，这比过早进入训练更重要。

# 10. 不在本阶段内的事项

专门为铁路域训练 reranker。

把 packing 规则、token budgeting 与 answer generation 合并到 reranker 内部。

基于文档级先验做强约束式 tie-break。

构造完整的 reranker 标注数据集与离线评测基准。

# 11. 后续可选扩展

| 扩展方向 | 建议时机 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| doc-level tie-break | 当 near-duplicate 文档混淆成为主要问题时 | 可引入轻量 retrieval prior。 |
| 低分拒答阈值 | 下游 packing/answer 接入时 | 优先利用 hard negative 低分信号。 |
| 收紧 retrieval 输出契约 | retrieval 再次迭代时 | 显式写 passage_text 与 retrieve_rank_fused。 |
| 训练链路 | 只有在现成模型明显不够用时 | 否则保持 inference-only 路线。 |

# 12. 本版本阶段结论

当前 SLAC reranker 模块已经完成第一版设计落地：它是 retrieval 的稳定下游，但不是 packing/answer 的集合体；默认路线是“现成模型 + inference-only + 可验证输出”，这条路线已经被实际开发结果证明可行。